Отчет по 2011 году по дому  № 17  по ул. Барышникова

Открыто лицевых счетов –84, проживает 179 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :410821 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :484150 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:289972 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  121770  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп ЛД-40 | 7шт | 506 | 01.,03.,08.,11.2011 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 3шт | 108 | 01.,02.2011 |
| 3 | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 4383 | 02.2011 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 76мм | 2мп | 3542 | 02.2011 |
| 5 | Смена битых стекол | 2,2м2 | 1598 | 02.2011 |
| 6 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2715 | 02.,03.2011 |
| 7 | Установка замков | 1шт | 179 | 03.2011 |
| 8 | Ремонт деревянного козырька | 1шт | 340 | 04.2011 |
| 9 | Прокладка эл. провода в гофре | 10м | 2716 | 04.2011 |
| 10 | Смена выключателей | 2шт | 248 | 04.2011 |
| 11 | Установка автомата на ток до 25А | 1шт | 1777 | 04.2011 |
| 12 | Смена светильников | 4шт | 2681 | 04.2011 |
| 13 | Устранение засоров канализации | 101м | 13296 | 05.,06.,08.,10.,12.2011 |
| 14 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 510 | 05.2011 |
| 15 | Устройство песочницы с подсыпкой из песка | 1шт | 5560 | 05.2011 |
| 16 | Прочистка вентканалов | 12м | 933 | 06.2011 |
| 17 | Устройство скамейки с окраской | 1шт | 591 | 06.2011 |
| 18 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 64658 | 06.2011 |
| 19 | Ремонт контейнерной площадки | 1шт | 3797 | 07.2011 |
| 20 | Смена вентилей | 3шт | 2855 | 08.,12.2011 |
| 21 | Ремонт кровли с прочисткой желобов | 8,4м2 | 5746 | 10.2011 |
| 22 | Смена битых стекол | 2м2 | 1540 | 11.2011 |
| 23 | Ремонт расширителя со сваркой | 1шт | 1491 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 121770 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:23118 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):170342руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:6084 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:71300 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:73612 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124