Отчет по 2011 году по дому  № 9  по ул. Барышникова

Открыто лицевых счетов –61, проживает 218 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :322131 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :318992 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:76074 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  175409  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 13849 | 01.,02.,03.2011 |
| 2 | Ремонт лестничной клетки – 2п. | 1шт | 73927 | 04.2011 |
| 3 | Ручная побелка деревьев | 44шт | 495 | 04.2011 |
| 4 | Прочистка вентканалов | 4м | 299 | 05.2011 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 28м | 3764 | 06.,09.2011 |
| 6 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1м3 | 2436 | 06.2011 |
| 7 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 2128 | 07.2011 |
| 8 | Окраска лавочек, малых форм, .. | 32м2 | 2073 | 07.2011 |
| 9 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 39828 | 08.2011 |
| 10 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 144 | 09.,11.2011 |
| 11 | Ремонт мягкой кровли- кв. 59,60,17,18 | 80м2 | 36466 | 10.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 175409 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:20116 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):148230руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:5293 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:62045 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:62045 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124