Отчет по 2011 году по дому  №22 по ул. Бугрова

Открыто лицевых счетов –81, проживает 158 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :497716 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :656266 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:107401руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ 58789  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битых стекол | 2,2м2 | 1598 | 01.2011 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 6шт | 218 | 01.,07.,10.,11.2011 |
| 3 | Смена ламп ДЛ-40 | 2шт | 146 | 01.,07.2011 |
| 4 | Очистка козырьков от снега и наледи |  | 835 | 02.2011 |
| 5 | Ручная побелка деревьев | 12шт | 135 | 05.2011 |
| 6 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 50187 | 06.2011 |
| 7 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 2127 | 06.2011 |
| 8 | Устранение засоров канализации | 20м | 2658 | 08.,10.2011 |
| 9 | Прочистка вентканалов | 3м | 237 | 09.2011 |
| 10 | Прокладка эл. провода | 4м | 648 | 11.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 58789 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:23509 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):173244руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:6187 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:72506руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:74858 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124