Отчет по 2011 году по дому  №5,   по Центральному Бульвару

Открыто лицевых счетов –224, проживает 457 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :1497861 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :758232 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:280322руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  1292120  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битых стекол | 7,5м2 | 5556 | 01.,10.2011 |
| 2 | Смена выключателей | 1шт | 99 | 01.2011 |
| 3 | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 01.2011 |
| 4 | Смена ламп накаливания | 80шт | 2874 | 01.,02.,03.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.,12.2011 |
| 5 | Смена вентилей | 8шт | 3953 | 01.,02.,05.2011 |
| 6 | Ремонт дверного блока | 1шт | 910 | 01.2011 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов | 5шт | 1338 | 02.,05.2011 |
| 8 | Ремонт лифтовых кабин – 1,3,4пп. | 3шт | 4211 | 03.2011 |
| 9 | Ремонт лестничных клеток – 1,4пп. | 2шт | 1012395 | 03.2011 |
| 10 | Ручная побелка деревьев | 30шт | 337 | 04.2011 |
| 11 | Смена ламп ЛД-40 | 10шт | 702 | 04.,05.,07.,10.2011 |
| 12 | Установка замков навесных | 4шт | 723 | 04.2011 |
| 13 | Ревизия эл. щитов | 3шт | 3113 | 04.,07.,09.2011 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 3мп | 2046 | 05.2011 |
| 15 | Устранение засоров канализации | 120м | 15914 | 06.,08.,10.,12.2011 |
| 16 | Окраска лавочек, малых форм | 34м2 | 2203 | 06.2011 |
| 17 | Подготовка к зиме 2011-2012гг.- ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 127250 | 06.2011 |
| 18 | Ремонт фасада |  | 82814 | 06.2011 |
| 19 | Ремонт козырька | 1шт | 8251 | 07.2011 |
| 20 | Ремонт балкона | 1шт | 1964 | 08.2011 |
| 21 | Смена участков канализационных труб д.100мм | 13мп | 12968 | 10.,11.2011 |
| 22 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1,5мп | 831 | 11.2011 |
| 23 | Устройство перил из труб | 6м | 1509 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 1292120 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:60584 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  лестничной клетки, территории,мусоропровода, освещение МОП):524609руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:16301руб.

-по техническому обслуживанию лифтового хозяйства: 953588 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:187457 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе услуги ЕРКЦ и паспортного стола:283903 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124