Отчет по 2011 году по дому  №2,  Двор стачки 1885г.

Открыто лицевых счетов –145, проживает 368 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :-714864 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :-548412 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:187344 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  259471  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Колич.-во | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1754 | 01.,02.2011 |
| 2 | Устранение засоров канализации | 100м | 13295 | 01.,09.,10.,112011 |
| 3 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 1070 | 01.,09.2011 |
| 4 | Смена ламп накаливания | 101шт | 3626 | 02.,03.,04.,05.,07.,08.,09.,10.,11.,12.2011 |
| 5 | Смена патронов | 2шт | 316 | 03.,09.2011 |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов | 4шт | 1067 | 04.,08.,11.,12.2011 |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 32мм | 16мп | 8773 | 04.,07.,08.,09.,10.,11.2011 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 50мм | 2,5мп | 1705 | 04.2011 |
| 9 | Смена вентилей | 129шт | 63779 | 04.,07.,08.,09.,10.,11.2011 |
| 10 | Смена участков канализационных труб д. до 100мм | 3мп | 2642 | 04.2011 |
| 11 | Ручная побелка деревьев | 84шт | 945 | 04.2011 |
| 12 | Окраска контейнерных площадок | 32м2 | 1569 | 05.2011 |
| 13 | Окраска лавочек, скамеек | 7м2 | 428 | 05.2011 |
| 14 | Окраска игровых комплексов | 8м2 | 460 | 05.2011 |
| 15 | Окраска контейнеров | 15,9м2 | 914 | 05.2011 |
| 16 | Окраска штахетной изгороди | 12м2 | 734 | 05.2011 |
| 17 | Окос травы –2раза | 1250м2 | 10952 | 05.,08.2011 |
| 18 | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 4724 | 07.2011 |
| 19 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг(ревизия, опрессовка,…ЦО) |  | 71872 | 07.2011 |
| 20 | Прокладка эл. провода | 40м | 6430 | 09.2011 |
| 21 | Смена выключателей | 2шт | 256 | 09.2011 |
| 22 | Смена задвижек д. 100мм | 1шт | 5086 | 10.2011 |
| 23 | Ремонт межпанельных швов | 194мп | 57074 | 11.2011 |
|  | ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 259471 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:45941 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  лестничной клетки, территории,мусоропровода, освещение МОП):397812руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:12361 руб.

- по техническому содержанию лифтов:723107 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:142149 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе услуги ЕРКЦ и паспортного стола:215284 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124