Отчет по 2011 году по дому  №  22 по улице Кирова

Открыто лицевых счетов –14, проживает 14 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :-156490 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :-166921 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»: 36158 руб.

Работы, затраты на сумму 12463 руб., а именно

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2535 | 03.2011 |
| 2 | Ручная побелка деревьев | 14шт | 157 | 04.2011 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов | 4шт | 1147 | 05.2011 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1мп | 473 | 05.2011 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1мп | 536 | 05.2011 |
| 6 | Смена вентилей | 1шт | 580 | 05.2011 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг. |  | 7035 | 07.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 12463 |  |

Израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:1247 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка подъездов, территории, освещение МОП):5406 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:151 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:4106 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:1438 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124