Отчет по 2011 году по дому  №  27 по улице Кирова

Открыто лицевых счетов –53, проживает 121 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :25126руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :64463 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»: 110620 руб.

Работы, затраты на сумму 88559 руб., а именно

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засора канализации | 80м | 10830 | 01.,02.,06.,08.2011 |
| 2 | Смена патронов | 3шт | 470 | 01.,03.,05.2011 |
| 3 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 539 | 01.2011 |
| 4 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 6644 | 01.,02.03.2011 |
| 5 | Смена участков канализационных труб д. 100мм | 9мп | 7921 | 02.,07.2011 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 12шт | 427 | 03.,04.,05.,06.,08.,09.2011 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 632 | 04.,05.2011 |
| 8 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1мп | 473 | 04.2011 |
| 9 | Смена вентилей | 2шт | 1322 | 04.2011 |
| 10 | Смена задвижек д. 50мм | 1шт | 2386 | 04.2011 |
| 11 | Ремонт крыльца |  | 6204 | 04.2011 |
| 12 | Установка новых контейнеров | 1шт | 4484 | 04.2011 |
| 13 | Прокладка эл. провода | 15м | 2358 | 05.2011 |
| 14 | Окраска ограждений контейнерной площадки | 16,4м2 | 993 | 05.2011 |
| 15 | Окраска контейнеров | 15,3м2 | 879 | 05.2011 |
| 16 | Установка замков | 2шт | 373 | 06.2011 |
| 17 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг. |  | 41624 | 08.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 88559 |  |

Израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:15306 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка подъезда, территории, освещение МОП):112778 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:4028руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:47205руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:48736 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124