Отчет по 2011 году по дому  №  38 по улице Кирова

Открыто лицевых счетов –117, проживает 243 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :530488 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :431780 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»: 415168 руб.

Работы, затраты на сумму 334094, а именно

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 17569 | 01.,03.2011 |
| 2 | Ревизия электрощита | 3шт | 4794 | 01.,06.2011 |
| 3 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 145 | 03.2011 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2мп | 1073 | 04.2011 |
| 5 | Установка замков | 1шт | 173 | 04.2011 |
| 6 | Окраска контейнеров | 15,9м2 | 914 | 05.2011 |
| 7 | Смена вентилей | 2шт | 861 | 05.,12.2011 |
| 8 | Ремонт перекрытия | 5м2 | 7253 | 06.,08.2011 |
| 9 | Смена отдельных участков канализационных труб д.100мм | 7,5мп | 6824 | 06.,07.2011 |
| 10 | Смена ламп накаливания | 5шт | 180 | 06.2011 |
| 11 | Смена патронов | 4шт | 629 | 06.2011 |
| 12 | Смена выключателей | 2шт | 256 | 06.2011 |
| 13 | Ремонт лестничной клетки – 2,3пп. | 2шт | 203067 | 06.2011 |
| 14 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 82024 | 07.2011 |
| 15 | Обшивка проема железом | 3,5м2 | 2084 | 08.2011 |
| 16 | Обшивка проема фанерой | 3,5м2 | 1685 | 08.2011 |
| 17 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 2мп | 984 | 10.,12.2011 |
| 18 | Смена обрешетки( вход в подвал) | 1м2 | 164 | 10.2011 |
| 19 | Смена битых стекол | 4,2м2 | 3233 | 11.,12.2011 |
| 20 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 182 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 334094 |  |

Израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:28190 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка территории, освещение МОП):207718 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:7418 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:86945 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:89764 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124