Отчет по 2011 году по дому  №  42 по улице Кирова

Открыто лицевых счетов –102, проживает 221 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       : 112030 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :-266380 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»: 604467 руб.

Работы, затраты на сумму 526526 руб., а именно

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка деревянных стоек под балки(подвал) | 17м | 11984 | 01.2011 |
| 2 | Восстановление работы внутренней канализации с устранением засоров | 40м | 5393 | 01.,07.,09.2011 |
| 3 | Смена отдельных участков канализационных труб д. до 50мм | 5м | 2834 | 01.2011 |
| 4 | Смена отдельных участков канализационных труб д. до 100мм | 14м | 12114 | 01.,02.2011 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 53шт | 1887 | 01.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.2011 |
| 6 | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 01.2011 |
| 7 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 2582 | 01.,05.2011 |
| 8 | Ремонт деревянных ступеней | 2шт | 2622 | 01.2011 |
| 9 | Очистка кровли от наледи и снега с автовышки, с привлечением верхолазов |  | 21713 | 01.,02.,03.2011 |
| 10 | Устройство козырьков – 4,5,6пп.(4штуки) | 4шт | 30935 | 01.2011 |
| 11 | Смена битых стекол | 10,7м2 | 8053 | 02.,10.2011 |
| 12 | Утепление трубопровода канализации мин. утеплителем и рулонными материалами | 0,16м3 2,6м2 | 2968 | 02.2011 |
| 13 | Смена ламп ЛД-40 | 3шт | 217 | 03.2011 |
| 14 | Ремонт квартиры № 34 после обрушения стены(МОП) | 1шт | 385902 | 03.2011 |
| 15 | Ручная побелка деревьев | 12шт | 135 | 04.2011 |
| 16 | Установка новых контейнеров | 1шт | 4484 | 04.2011 |
| 17 | Смена дверных приборов - петель | 4шт | 1683 | 04.,09.2011 |
| 18 | Смена вентилейу трубопроводов | 1шт | 419 | 05.2011 |
| 19 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5м | 237 | 05.2011 |
| 20 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5м | 341 | 05.2011 |
| 21 | Простая масляная окраска контейнеров | 13,2м2 | 759 | 05.2011 |
| 22 | Подготовка дома к отопительному сезону 2011-2012гг. |  | 68736 | 07.2011 |
| 23 | Текущий ремонт шиферной кровли | 25м2 | 7703 | 09.,10.2011 |
| 24 | Обшивка гипсокартоном | 6,5м2 | 2666 | 10.2011 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 576526 |  |

Израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:27662 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка подъездов, территории, освещение МОП):203828 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:7279 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:85316 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:88083 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124