Отчет по 2011 году по дому  № 59 по ул. Ленина

Открыто лицевых счетов –94, проживает 193 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :202049 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :-864029 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:45077 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  1135158  руб., А ИМЕННО:

| п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 31324 | 01.,02.2011 |
| 2 | Устранение засоров канализации | 80м | 10373 | 04.,05.,08.2011 |
| 3 | Ручная побелка деревьев | 13шт | 146 | 04.2011 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 7шт | 2711 | 06.2011 |
| 5 | Смена вентилей | 2шт | 1523 | 06.2011 |
| 6 | Окос травы | 49м2 | 223 | 06.2011 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг. |  | 34151 | 06.2011 |
| 8 | Ремонт металлической кровли | 1300м2 | 1052200 | 06.2011 |
| 9 | Окраска контейнеров | 14,4м2 | 868 | 07.2011 |
| 10 | Окраска ограждений контейнерной площадки | 32м2 | 1639 | 07.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 1135158 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:18816 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  территории, , освещение МОП):62924руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:2688 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:62583 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:21871руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124