Отчет по 2011 году по дому  № 14 по ул. Мадонская

Открыто лицевых счетов –222, проживает 586 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :-195658 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :132496 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:377260руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  238651  руб., А ИМЕННО:

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  В 2011г.

|  | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы канализации в тех.подполье | 1-4пп. | 99796 | 12.2011 |

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2011г. по декабрь 2011г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 4мп | 1951 | 01.,02.,10.2011 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2923 | 01.2011 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 81шт | 2913 | 01.,03.,05.,07.,08.,09.10.,11.,12.2011 |
| 4 | Смена ламп ЛД - 40 | 10шт | 716 | 01.,02.,04.,05.,10.2011 |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 523 | 02.,04.2011 |
| 6 | Смена вентилей | 6шт | 2617 | 02.,10.2011 |
| 7 | Устранение засоров канализации | 58м | 7977 | 03.,04.,06.2011 |
| 8 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 4317 | 03.,12.2011 |
| 9 | Установка светильников | 8шт | 8509 | 03.,07.2011 |
| 10 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1,25м3 | 2963 | 04.2011 |
| 11 | Смена канализационных труб д. 100мм | 6,5мп | 6074 | 05.,08.,11.2011 |
| 12 | Ремонт ступеней |  | 3406 | 06.,08.2011 |
| 13 | Установка качелей | 1шт | 8455 | 06.2011 |
| 14 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг. |  | 120412 | 06.2011 |
| 15 | Прокладка эл. провода | 10м | 1608 | 07.2011 |
| 16 | Устройство кровли козырька | 11,7м2 | 5154 | 09.2011 |
| 17 | Смена битых стекол | 0,5м2 | 385 | 09.2011 |
| 18 | Установка карманов, крышек мусоропровода | 2шт | 1958 | 09.,10.2011 |
| 19 | Ремонт отмостки с подсыпкой щебнем |  | 5538 | 10.2011 |
| 20 | Ремонт кирпичной кладки | 1,5м2 | 3100 | 10.2011 |
| 21 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1660 | 10.2011 |
| 22 | Смена задвижек д. до 100мм | 2шт | 10172 | 10.2011 |
| 23 | Ремонт межпанельных швов- кв. 37,70,134,124,142 | 118мп | 34715 | 11.2011 |
| 24 | Установка замков навесных | 2шт | 605 | 11.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 238651 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:75606 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  лестничной клетки, территории,мусоропровода, освещение МОП):652373руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:20270 руб.

- по техническому содержанию лифтов:1185825 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:233110руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:353045 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124