Отчет по 2011 году по дому  № 2 по ул. Мадонская

Открыто лицевых счетов –91, проживает 185 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :791894 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :950674 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:156751 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  112118  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 56шт | 2050 | 02.,05.,06.,09.,10.,11.,12.2011 |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов | 14шт | 3243 | 03.,09.2011 |
| 3 | Устр-во ограждения балконов из плоского шифера | 40м2 | 12319 |  |
| 4 | Подготовка дома к зиме 2011-2012г.(ревизия, опрессовка, гидравлическое испытание системы ЦО) |  | 70992 | 07.2011 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 60м | 8065 | 08.09.,12.2011 |
| 6 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 143 | 08.2011 |
| 7 | Установка карманов мусоропровода | 1шт | 618 | 08.2011 |
| 8 | Смена вентилей | 21шт | 10344 | 09.2011 |
| 9 | Смена битых стекол | 5,23м2 | 4025 | 11.,12.2011 |
| 10 | Устройство покрытия из линолеума в лифтовой кабине | 1,0м2 | 319 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 112118 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:30378 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  лестничной клетки, территории,мусоропровода, освещение МОП):263051руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:8173 руб.

- по техническому содержанию лифтов:478150 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:93995 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:142355 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124