Отчет по 2011 году по дому  № 14  по проезду Барышникова

Открыто лицевых счетов –101, проживает 243 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :151368руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :330001 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:190945 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  114746  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 3258 | 02.2011 |
| 2 | Устранение засоров канализации | 12м | 1631 | 02.2011 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов | 5шт | 1013 | 04.,11.2011 |
| 4 | Ремонт контейнерной площадки (1/2 часть) |  | 1898 | 07.2011 |
| 5 | Прокладка эл. провода | 2м | 321 | 07.2011 |
| 6 | Установка автоматических выключателей | 9шт | 24690 | 07.2011 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 57207 | 07.2011 |
| 8 | Прочистка вентканалов | 22м | 1725 | 08.,10.2011 |
| 9 | Окраска контейнерной площадки(1/2 часть) | 34,25м2 | 1834 | 08.2011 |
| 10 | Окраска лавочек, малых форм | 29,6м2 | 1917 | 08.2011 |
| 11 | Ремонт детской горки |  | 1742 | 08.2011 |
| 12 | Ремонт балкона- кв. 69 | 1шт | 2255 | 08.2011 |
| 13 | Ремонт входных крылец |  | 2827 | 08.2011 |
| 14 | Ремонт мягкой кровли – кв. 79,50 | 20м2 | 10041 | 10.2011 |
| 15 | Смена вентилей | 5шт | 2387 | 11.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 114746 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:33302руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):243852 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:8650 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:102755 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:105932 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124