Отчет по 2011 году по дому  № 2  по проезду Барышникова

Открыто лицевых счетов –17, проживает 26 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :56385 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :65175 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:43466 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  25264  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2661 | 02.2011 |
| 2 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 2127 | 07.2011 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 12м | 1604 | 08.2011 |
| 4 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 14765 | 08.2011 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1мп | 553 | 10.2011 |
| 6 | Спиливание и опиловка деревьев |  | 2251 | 10.2011 |
| 7 | Смена битых стекол | 1,3м2 | 1001 | 11.2011 |
| 8 | Установка замков | 1шт | 302 | 11.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 25264 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:4544 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):26600руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:1108 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:17068 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:140765 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124