Отчет по 2011 году по дому  №6 по проезду Бугрова

Открыто лицевых счетов –36, проживает 65 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :400448 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :366312 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:104978 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ 250863  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление наружнего освещения | 4шт | 7840 | 01.2011 |
| 2 | Ремонт лестничной клетки – 3,4пп. | 2шт | 145845 | 02.,03.2011 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов | 6,5шт | 1685 | 02.,05.,11.2011 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 7мп | 3848 | 02.,11.2011 |
| 5 | Смена вентилей | 12шт | 5634 | 02.,05.,06.,10.,12.2011 |
| 6 | Смена битых стекол | 7,4м2 | 5588 | 02.,08.,09.,10.2011 |
| 7 | Очистка козырьков от снега и наледи |  | 835 | 02.2011 |
| 8 | Установка замков навесных | 1шт | 181 | 05.2011 |
| 9 | Окраска игровых комплексов | 7м2 | 402 | 05.2011 |
| 10 | Устройство штахетного забора | 18,2м2 | 10444 | 05.2011 |
| 11 | Окраска штахетной изгороди | 78,4м2 | 4793 | 05.2011 |
| 12 | Окраска контейнерной площадки | 23м2 | 1204 | 05.2011 |
| 13 | Ревизия эл. щитов без замены автоматов | 1шт | 531 | 06.2011 |
| 14 | Текущий ремонт шиферной кровли | 2,2м2 | 755 | 06.2011 |
| 15 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 44982 | 07.2011 |
| 16 | Установка качелей и детской беседки(на 3 дома) |  | 10888 | 08.2011 |
| 17 | Устройство песочницы с окраской(на 3 дома) | 1шт | 657 | 08.2011 |
| 18 | Ремонт дверных полотен | 1шт | 899 | 08.2011 |
| 19 | Прочистка вентканалов | 3м | 235 | 08.2011 |
| 20 | Устройство цементной стяжки | 2,2м2 | 594 | 09.2011 |
| 21 | Смена ламп накаливания | 2шт | 72 | 09.2011 |
| 22 | Установка кранов водоразборных | 2шт | 521 | 09.2011 |
| 23 | Установка светильника | 1шт | 1025 | 09.2011 |
| 24 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 2мп | 1405 | 11.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 250863 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:23661 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):174347руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:6227 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:72977 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:75343 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124