Отчет по 2011 году по дому  № 11  по ул.Пролетарская

Открыто лицевых счетов –108, проживает 273 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :722943 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :8746 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:212770 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  1076035  руб., А ИМЕННО:

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  в 2011г.

| № | Наименование видов работ | количество | Стоимость с НДС в руб. | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт мягкой кровли | 858м2 | 736681 | 06.2011 |

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2011г. по декабрь 2011г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт лестничной клетки – 3подъезд | 1шт | 202859 | 01.2011 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 6шт | 214 | 01.,02.,04. 2011 |
| 3 | Установка замков | 3шт | 544 | 01.,02. ,06.2011 |
| 4 | Прочистка водостока | 27м*2 | 4262 | 01.,02.2011 |
| 5 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1503 | 01.2011 |
| 6 | Установка светильников | 11шт | 7610 | 02.2011 |
| 7 | Смена патронов | 1шт | 159 | 02.2011 |
| 8 | Прокладка эл. провода | 10м | 1553 | 02.2011 |
| 9 | Смена выключателей | 1шт | 127 | 02.2011 |
| 10 | Смена вентилей | 1шт | 419 | 05.2011 |
| 11 | Прочистка вентканалов | 27м | 2101 | 06.2011 |
| 12 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 2127 | 07.2011 |
| 13 | Подготовка к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка, промывка ЦО) |  | 75241 | 07.2011 |
| 14 | Устранение засоров канализации | 44м | 5914 | 08.,09, 2011 |
| 15 | Установка заглушки на трубопровод | 1шт | 590 | 10.2011 |
| 16 | Замена канализационных труб д. 50мм | 2м | 1521 | 10.2011г |
| 17 | Замена канализационных труб д. 100мм | 2м | 1877 | 10.2011 |
| 18 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,5 | 739 | 10.2011 |
| 19 | Смена битых стекол | 6,2м2 | 4773 | 10.2011 |
| 20 | Смена металлических отливов из черной стали | 55м | 22092 | 11.2011 |
| 21 | Замена карманов мусоропровода | 4шт | 3129 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 339354 |  |

ВСЕГО  ЗАТРАТ за  2011г.                                                                      1076035

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:39534 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):342334руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:10637 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:122325 руб.

- содержание лифтового хозяйства:602762 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:185261 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124