Отчет по 2011 году по дому  № 1 по ул. Текстильная

Открыто лицевых счетов –57, проживает 128 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.   :  282039руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :377232 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:124009 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ 61347  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб.) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 4287 | 01.,07.2011 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2089 | 02.2011 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1622 | 04.,07.2011 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 40шт | 450 | 04.2011 |
| 5 | Подготовка к зиме 2011-2012гг(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 43906 | 06.2011 |
| 6 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой – кв. 15,16 | 25м2 | 8465 | 07.2011 |
| 7 | Смена ЛД-40 | 2шт | 143 | 07.2011 |
| 8 | Смена битых стекол | 0,5м2 | 385 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 61347 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:18036 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка подъездов, территории, освещение МОП):132895 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:4746 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:55626  руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:57429 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124