Отчет по 2011 году по дому  № 3  по ул. Текстильная

Открыто лицевых счетов –101, проживает 239 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.   :  679365 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :780432 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:193128 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ 197931  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 66м | 8860 | 01.,07.,08.,09.,12.2011 |
| 2 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 4287 | 01.,07.2011 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 5шт | 179 | 02.,04.,10.2011 |
| 4 | Очистка козырьков и кровли от снега и наледи |  | 2422 | 02.,03.2011 |
| 5 | Ремонт лестничной клетки- 5п. | 1шт | 73586 | 03.2011 |
| 6 | Ручная побелка деревьев | 50шт | 563 | 04.2011 |
| 7 | Смена эл. патрона | 1шт | 151 | 04.2011 |
| 8 | Ремонт дверного полотна | 1шт | 864 | 05.2011 |
| 9 | Подготовка к зиме 2011-2012гг(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 68714 | 06.2011 |
| 10 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1м3 | 2436 | 06.2011 |
| 11 | Ремонт контейнерной площадки (1/3 часть) |  | 1582 | 07.2011 |
| 12 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 3мп | 2729 | 07.2011 |
| 13 | Прочистка вентканалов | 21м | 1634 | 08.2011 |
| 14 | Окраска контейнерной площадки за 1 раз – 1/3 часть |  | 1223 | 08.2011 |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов | 1,5шт | 273 | 10.2011 |
| 16 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 2мп | 984 | 10.2011 |
| 17 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 144 | 10.,12.2011 |
| 18 | Установка светильника | 1шт | 1025 | 10.2011 |
| 19 | Смена задвижек д. 100мм | 1шт | 5086 | 10.2011 |
| 20 | Смена битых стекол | 2,8м2 | 2155 | 11.2011 |
| 21 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 80мм | 9мп | 16034 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 197931 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:32751 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка подъездов, территории, освещение МОП):241392 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:8619 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:101010 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:104285 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124