Отчет по 2011 году по дому  №7 по улице Торфотранспортная

Открыто лицевых счетов –6, проживает 22 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :33513 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :42488 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:6081 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ 1709  руб.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 2мп | 946 | 05.2011 |
| 2 | Ремонт кровли – кв. 4 | 10м2 | 763 | 09.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 1709 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:1518 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка территории, , освещение МОП):7358 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:430 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:  4701 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:3582 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124