Отчет по 2011 году по дому  №16-А по ул. Бугрова

Открыто лицевых счетов –81, проживает 156человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :355587 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :472504 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:132915 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ 93531  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 52м | 6963 | 01.,06.,07.,10.2011 |
| 2 | Водоотлив из подвала | 66м3 | 1780 | 01.,06.,10.2011 |
| 3 | Смена битых стекол | 7м2 | 5284 | 02.,10.2011 |
| 4 | Ремонт контейнеров со сваркой | 1шт | 1180 | 02.2011 |
| 5 | Опиловка деревьев | 2шт | 1796 | 03.,08.2011 |
| 6 | Прокладка эл. провода | 15,5м | 2648 | 05.,11.2011 |
| 7 | Смена выключателей | 3шт | 382 | 05.,11.2011 |
| 8 | Смена ламп ЛД-40 | 3шт | 216 | 06.,07.,11.2011 |
| 9 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 2128 | 06.2011 |
| 10 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1м3 | 2436 | 06.2011 |
| 11 | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 4723 | 06.2011 |
| 12 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 52013 | 06.2011 |
| 13 | Устройство цементной стяжки полов | 8,4м2 | 2267 | 09.2011 |
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 182 | 10.2011 |
| 15 | Замена участков канализационных труб д. 100мм | 2м | 1877 | 10.2011 |
| 16 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 6мп | 3321 | 11.2011 |
| 17 | Смена ламп накаливания | 5шт | 182 | 11.2011 |
| 18 | Смена вентилей | 5шт | 2387 | 11.2011 |
| 19 | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 11.2011 |
| 20 | Прокладка гофры | 2мп | 224 | 11.2011 |
| 21 | Установка светильников | 2шт | 1383 | 11.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 93531 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:23905 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):173125руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:7215 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:75222руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:75004 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124