Отчет по 2011 году по дому  №9  по ул. Карла Либкнехта

Открыто лицевых счетов –142, проживает 360 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :906817 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :853370 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:306596 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  529039 руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов | 6шт | 1305 | 01.,09.2011 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 4мп | 2179 | 01.2011 |
| 3 | Смена вентилей | 14шт | 6857 | 01.,12.2011 |
| 4 | Смена ламп накаливания | 69шт | 2625 | 01.,03.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.,12.2011 |
| 5 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 835 | 01.2011 |
| 6 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 6мп | 5560 | 02.,10.2011 |
| 7 | Ремонт цоколя | 38м2 | 12468 | 04.2011 |
| 8 | Ручная побелка деревьев | 30шт | 338 | 04.2011 |
| 9 | Окос травы | 2000м2 | 8782 | 05.2011 |
| 10 | Установка решеток на цокольные окна |  | 4278 | 05.,08.2011 |
| 11 | Ремонт лестничной клетки – 2п. | 1шт | 332950 | 06.2011 |
| 12 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг |  | 93085 | 07.2011 |
| 13 | Устранение засоров канализации | 40м | 5393 | 07.,09.2011 |
| 14 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 143 | 07.2011 |
| 15 | Установка новых скамеек со сваркой | 2шт | 9001 | 07.2011 |
| 16 | Окраска масляными составами малых форм | 35м2 | 2109 | 07.2011 |
| 17 | Опиловка деревьев | 7шт | 6242 | 08.2011 |
| 18 | Прокладка эл. провода в кабель-канале | 15м | 6039 | 08.2011 |
| 19 | Смена выключателей | 1шт | 127 | 08.2011 |
| 20 | Восстановление наружнего освещения | 2шт | 3167 | 08.,11.2011 |
| 21 | Установка карманов, крышек мусоропровода | 1шт | 618 | 08.2011 |
| 22 | Ремонт кровли- кв. 139, лифтовая | 40м2 | 17621 | 09.2011 |
| 23 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,5мп | 739 | 09.2011 |
| 24 | Смена битых стекол | 5,6м2 | 4310 | 09.,11.,12.2011 |
| 25 | Устройство перил из труб | 6м | 1523 | 11.2011 |
| 26 | Закрытие цокольных окон кирпичом | 0,076м3 | 745 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 529039 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:48624 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  лестничной клетки, территории, мусоропровода, освещение МОП):421042 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:13083 руб.

- по техническому содержанию лифтов:763153 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:150450 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата услуг ЕРКЦ и паспортного стола:239848 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124