Отчет по 2011 году по дому  №2 по ул. Кооперативной

Открыто лицевых счетов –49, проживает 96человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :145046 руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :160967 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:108333 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  107376  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опиловка деревьев | 6шт | 5399 | 01.,08.2011 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных тубопроводов д. до 32мм | 90мп | 49045 | 02.2011 |
| 3 | Смена задвижек д. 50мм | 1шт | 2496 | 06.2011 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных тубопроводов д. до 50мм | 1мп | 696 | 06.2011 |
| 5 | Подготовка дома к зиме 2010-2011гг.(ревизия, опрессовка,…ЦО ) |  | 49560 | 07.2011 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 5шт | 180 | 07.,08.,09.2011 |
|  | ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 107376 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:14452 руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка  лестничной клетки, территории,мусоропровода, освещение МОП):107449руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:3770 руб.

- по техническому содержанию лифтов:228093 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:44802 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе услуги ЕРКЦ и паспортного стола:64218 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124