«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 2 по ул. Двор Стачки

2. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 210м | 28609 | 01.,02.,03.,06.,07.,10.,12.2012 |
| 2 | Ревизия эл. щитов | 6шт | 6976 | 01.,04.,05.,09.,11.,12.2012 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 117шт | 4233 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10., 11.,12.2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 900 | 03.2012 |
| 5 | Ручная побелка деревьев | 13шт | 156 | 04.2012 |
| 6 | Окраска ограждений контейнерных площадок | 36м2 | 1874 | 04.2012 |
| 7 | Окраска лавочек, скамеек | 9м2 | 1333 | 05.2012 |
| 8 | Окраска игровых комплексов | 6м2 | 736 | 05.2012 |
| 9 | Окраска контейнеров | 25м2 | 1567 | 05.2012 |
| 10 | Устройство поручней из труб | 2,5м | 617 | 05.2012 |
| 11 | Обетонирование опор при установке детской площадки | 0,3м3 | 5830 | 05.2012 |
| 12 | Устройство металлического ограждения из труб | 69мп | 28359 | 06.2012 |
| 13 | Смена участков канализационных труб д. до 100мм | 1мп | 2539 | 06.2012 |
| 14 | Спиливание упавших деревьев | 7м3 | 31676 | 06.2012 |
| 15 | Окос травы – 2 раза |  | 6972 | 06.,08.2012 |
| 16 | Подсыпка песка в песочницу | 1,5м3 | 1455 | 06.2012 |
| 17 | Вывоз распиленных деревьев и веток с погрузкой | 20тн | 12692 | 07.2012 |
| 18 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,…ЦО) |  | 74391 | 07.2012 |
| 19 | Смена битых стекол | 3,3м2 | 2508 | 10.,11.2012 |
|  | ИТОГО:РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 213421 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. ________________________________________