«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 13 по ул. К.Либкнехта

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и ремонт карманов, крышек мусоропровода | 9шт | 3588 | 01.2012 |
| 2 | Ручная побелка деревьев | 20шт | 203 | 04.2012 |
| 3 | Опиловка деревьев | 6шт | 5441 | 04.,06.2012 |
| 4 | Подсыпка растительной почвы на газоны | 5м2 | 1457 | 04.2012 |
| 5 | Установка замков | 1шт | 303 | 05.2012 |
| 6 | Окос травы |  | 2185 | 05.,08.2012 |
| 7 | Смена битых стекол | 1,9м2 | 1470 | 07.10.2012 |
| 8 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 36084 | 08.2012 |
| 9 | Простая окраска стен фасада | 22м2 | 2588 | 08.2012 |
| 10 | Смена отдельных участков ст. трубопроводов д. до 20мм | 2мп | 999 | 10.2012 |
| 11 | Смена ламп накаливания | 2шт | 74 | 11.,12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 54392 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам получил:

Председатель совета дома: _______________________________Ульянова Л.Г.

Собственники кв: ____________________________________________

____________________________________________