«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 32 по ул. Кирова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручная побелка деревьев | 8шт | 96 | 04.2012 |
| 2 | Окраска контейнеров | 10м2 | 627 | 05.2012 |
| 3 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг |  | 16662 | 07.2012 |
| 4 | Ремонт оконных переплетов | 1шт | 1420 | 07.2012 |
| 5 | Окос травы | 140м2 | 650 | 07.2012 |
| 6 | Смена вентилей | 2шт | 921 | 08.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 20376 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.