«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 27А по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 40м | 5348 | 01.,10.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 12шт | 434 | 03.,08.,09.2012 |
| 3 | Смена эл. патронов | 2шт | 319 | 03.2012 |
| 4 | Смена частей водосточных труб | 1м | 184 | 03.2012 |
| 5 | Смена выключателей | 1шт | 129 | 03.2012 |
| 6 | Окраска ограждений контейнерных площадок | 9,6м2 | 499 | 04.2012 |
| 7 | Окраска контейнеров | 5м2 | 314 | 05.2012 |
| 8 | Обрезка деревьев | 2шт | 12602 | 05.2012 |
| 9 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5мп | 225 | 05.2012 |
| 10 | Обетонирование опор при установке детской площадки |  | 5830 | 05.2012 |
| 11 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 30689 | 06.2012 |
| 12 | Смена ламп люминесцентных | 5шт | 356 | 08.2012 |
| 13 | Смена вентилей | 1шт | 722 | 10.2012 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1мп | 545 | 10.2012 |
| 15 | Ремонт кровли | 3м2 | 1515 | 10.2012 |
| 16 | Ремонт приямков | 3шт | 3969 | 11.2012 |
| 17 | Проверка на прогрев отопительных приборов | 1шт | 413 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 64093 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: _____________________________________________