«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 25 по ул. Кооперативная

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС( руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена вентилей | 1шт | 448 | 02.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 11шт | 397 | 02.,05.,11.2012 |
| 3 | Смена ламп ЛД-40 | 3шт | 224 | 02.,10.2012 |
| 4 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1666 | 03.2012 |
| 5 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 2+1шт | 453 | 04.2012 |
| 6 | Опиловка деревьев и кустарников | 13шт | 7683 | 04.,06.2012 |
| 7 | Установка замков | 3шт | 907 | 04.2012 |
| 8 | Текущий ремонт мягкой кровли | 20м2 | 9529 | 05.,07.2012 |
| 9 | Устранение засоров канализации | 15мп | 1639 | 05.,06.2012 |
| 10 | Смена участков канализационных труб д. 100мм | 3мп | 2930 | 05.2012 |
| 11 | Окос травы | 1276м2 | 5932 | 06.2012 |
| 12 | Смена отдельных участков стальных труб д. д 20мм | 1мп | 479 | 08.2012 |
| 13 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 181457 | 07.2012 |
| 14 | Устранение свища на системе ЦО сваркой |  | 337 | 10.2012 |
| 15 | Опиловка деревьев и кустарников (1+10) |  | 7351 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 221432 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил:

Собственник кв. : _____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________