«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 45 по ул. Ленина

2. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка почтовых ящиков(ч секции по 8шт, 8 секц. по 6 шт) |  | 35976 | 01.2012 |
| 2 | Смена вентилей | 10шт | 5521 | 02.2012 |
| 3 | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 5128 | 02.2012 |
| 4 | Смена ламп накаливания | 33шт | 1177 | 02.,03.,05.,06.,07.08.,10.,11.,12.2012 |
| 5 | Установка замков | 4шт | 1320 | 02.,04.,05.2012 |
| 6 | Устранение засоров канализации | 26м | 3619 | 03.,08.2012 |
| 7 | Водоотлив из подвала | 25м3 | 656 | 03.2012 |
| 8 | Изготовление и установка крышки люка | 1шт | 1444 | 04.2012 |
| 9 | Стоимость замков для почтовых ящиков | 20шт | 1000 | 04.2012 |
| 10 | Опиловка деревьев | 1шт | 407 | 05.2012 |
| 11 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 104739 | 06.2012 |
| 12 | Смена участков канализационных труб д 100мм | 3,3мп | 2971 | 08.2012 |
| 13 | Протяжка контактов | 2шт | 149 | 08.2012 |
| 14 | Устройство покрытия из линолеума в лифтовой кабине | 1,1м2 | 511 | 08.2012 |
| 15 | Обшивка стен лифтовых кабин МДФ | 2,53м2 | 1106 | 08.2012 |
| 16 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 1шт | 184 | 10.2012 |
| 17 | Установка заглушки д. до 100мм | 1шт | 598 | 10.2012 |
| 18 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2мп | 1185 | 11.2012 |
| 19 | Смена битых стекол | 2,2м2 | 1672 | 11.2012 |
| 20 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 73 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 169436 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен _______________________________

_______________________________