«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_____________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 10 по  ул. Мадонская

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

# РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замков | 1шт | 302 | 02.2012 |
| 2 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 1шт | 182 | 04.,07.2012 |
| 3 | Смена вентилей | 1шт | 448 | 04.2012 |
| 4 | Устройство подсыпки из песка | 2м3 | 2164 | 04.2012 |
| 5 | Ремонт лестничных клеток- 1,2пп. | 2шт | 407139 | 05.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 5мп | 2861 | 05.,07.,10.2012 |
| 7 | Установка элементов детской площадки без их стоимости |  | 6413 | 05.2012 |
| 8 | Окос травы | 50м2+96 | 678 | 05.,07.2012 |
| 9 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 2,7мп | 1245 | 06.,07.,10.2012 |
| 10 | Устранение заморов канализации | 16м | 2187 | 06.,11.2012 |
| 11 | Смена ламп накаливания | 4шт | 146 | 06.,09.2012 |
| 12 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,…ЦО) |  | 84372 | 06.2012 |
| 13 | Смена ламп люминесцентных | 2шт | 150 | 09.,10.2012 |
| 14 | Спиливание деревьев с вывозом | 8шт | 12874 | 09.2012 |
| 15 | Ремонт баскетбольного щита | 1шт | 736 | 09.2012 |
| 16 | Ремонт сидений качелей | 4шт | 479 | 09.2012 |
| 17 | Простая окраска МФ | 2,32м2 | 350 | 09.2012 |
| 18 | Ремонт мягкой кровли | 180м2 | 66252 | 11.2012 |
| 19 | Ремонт межпанельных швов | 69мп | 27238 | 11.2012 |
| 20 | Смена патронов | 1шт | 165 | 11.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО: |  | 616381 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по затратам и выполненным работам получила:

Председатель совета дома:  ___________________________________Лунина О.К.