«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 17 по ул. Пролетарская

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2499 | 02.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 10шт | 363 | 02.,03.,08.,10.2012 |
| 3 | Спиливание деревьев | 2м3 | 3848 | 04.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев |  | 1005 | 04.2012 |
| 5 | Окраска контейнеров за 1раз | 15м2 | 940 | 05.2012 |
| 6 | Окраска контейнерной площадки(ограждение) | 36м2 | 2493 | 05.2012 |
| 7 | Смена вентилей | 3шт | 1598 | 05.,12.2012 |
| 8 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка, …ЦО)) |  | 62075 | 07.2012 |
| 9 | Масляная окраска газовых вводов | 1,56м2 | 463 | 07.2012 |
| 10 | Прочистка вентканалов | 14м | 1115 | 08.2012 |
| 11 | Устранение засоров канализации | 66м | 9271 | 09.,12.2012 |
| 12 | Смена ламп люминесцентных и стартеров | 2шт | 219 | 09.2012 |
| 13 | Смена выключателей | 1шт | 131 | 09.2012 |
| 14 | Смена битых стекол | 8,6м2 | 6535 | 11.2012 |
| 15 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | 100м2 | 10588 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 103143 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: _______________________________

Собственник кв. № __________________________________

__________________________________

__________________________________