«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 18 по ул. Пролетарская

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска карманов мусоропровода | 10,8м2 | 855 | 03.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 9шт | 326 | 03.,04.,05.,06.2012 |
| 3 | Установка замков | 7шт | 2330 | 03.,06.,08.2012 |
| 4 | Ремонт стальной двери со сваркой |  | 717 | 03.2012 |
| 5 | Смена битых стекол | 11,7м2 | 8942 | 04.,09.2012 |
| 6 | Прокладка эл. провода в гофре | 10м | 2740 | 04.2012 |
| 7 | Установка выключателей | 3шт | 519 | 04.2012 |
| 8 | Установка светильников | 4шт | 4102 | 04.2012 |
| 9 | Изготовление и установка карманов мусоропровода | 9шт | 9190 | 04.2012 |
| 10 | Окраска контейнерной площадки – 1/6 часть | 13,3м2 | 920 | 05.2012 |
| 11 | Окраска контейнеров- 1/6 | 5м2 | 314 | 05.2012 |
| 12 | Ремонт парапета из материала БУ | 7,5м2 | 4454 | 05.2012 |
| 13 | Установка урн | 3шт | 4144 | 05.2012 |
| 14 | Прочистка водостока | 64м | 5150 | 06.,10.2012 |
| 15 | Смена вентилей | 5шт | 2600 | 06.,10.,11.2012 |
| 16 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 1мп | 645 | 06.2012 |
| 17 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 80мм | 1мп | 1648 | 06.2012 |
| 18 | Смена выключателей | 1шт | 129 | 06.2012 |
| 19 | Изготовление и установка металлических дверей | 3шт | 21948 | 06.2012 |
| 20 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,…ЦО) |  | 67405 | 07.2012 |
| 21 | Замена троса ограничителя скорости пассажирского лифта – 1п | 1шт | 7411 | 07.2012 |
| 22 | Окос травы | 120м2 | 560 | 07.,08.2012 |
| 23 | Ремонт штукатурки крыльца | 2,4м2 | 2026 | 09.2012 |
| 24 | Смена дверных петель | 2шт | 881 | 09.2012 |
| 25 | Устранение засоров канализации | 182м | 25379 | 09.,10.,11.,12.2012 |
| 26 | Ремонт межпанельных швов | 431мп | 170141 | 11.2012 |
| 27 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 304 | 12.2012 |
| 28 | Прочистка вентканалов | 6м | 493 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 346273 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам получил: ____________________________

Собственник кв. № _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________