«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 24 по ул. Пролетарская

1. Работы, выполненные по ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 100м | 16632 | 02.,03.,08.,10.,11.,12.2012 |
| 2 | Ручная побелка деревьев | 21шт | 251 | 04.2012 |
| 3 | Окраска контейнеров(частично) | 5м2 | 313 | 05.2012 |
| 4 | Окраска малых форм(1/ 2часть) | 16м2 | 1963 | 05.,08.2012 |
| 5 | Опиловка деревьев (1/2 часть) с вывозом |  | 9005 | 05.2012 |
| 6 | Окраска газовых вводов | 0,78м2 | 231 | 07.2012 |
| 7 | Подготовка к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,…ЦО) |  | 41912 | 07.2012 |
| 8 | Смета битых стекол | 0,8м2 | 608 | 09.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 70915 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: ______________________________

Собственник кв. № ___________________________________

___________________________________

___________________________________