«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 1 по ул. Текстильная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб.) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 181 | 02.2012 |
| 2 | Смена вентилей | 1шт | 448 | 02.2012 |
| 3 | Ручная побелка деревьев | 15шт | 180 | 04.2012 |
| 4 | Окраска контейнерной площадки (1/3 часть) | 12м2 | 831 | 05.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 3шт | 108 | 05.,08.2012 |
| 6 | Окос травы | 64м2 | 297 | 06.2012 |
| 7 | Ревизия групповых щитков | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 8 | Прочистка вентканалов | 24м | 1937 | 06.,11.2012 |
| 9 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 39419 | 07.2012 |
| 10 | Масляная окраска газовых вводов | 0,78м2 | 231 | 07.2012 |
| 11 | Смена люминесцентных ламп | 2шт | 149 | 09.2012 |
| 12 | Смена битых стекол | 1,2м2 | 912 | 09.2012 |
| 13 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | 100м2 | 10588 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 55823 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил:

Собственники кв. № _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________